Задачи на проект:

• Написать сюжет

• Переместить сюжет на движок

• Нарисовать картинки

• Найти музыку

1. Анна Холмогорова – ищет/рисует картинки на все главы. Составляет плейлист для всех глав. 18.03.2020-28.03.2020

2. Настюхинс Ашихмина – написание сюжета и разработка сюжетных линий на первые три главы, работа с движком и файлами игры. 17.03.2020-10.04.2020

3. Вика Стрежнева – написание сюжета и разработка сюжетных линий на последующие три главы. 18.03.2020-06.04.2020